Zarasų rajono savivaldybės biudžete seniūnijos veiklos programai buvo skirta 494,3 tūkst. Eur. Didžioji dalis lėšų - 365,5 tūkst. Eur, buvo panaudota Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių valstybinių miškų bei parkų, vandens telkinių pakrančių, želdinių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų, lankytinų vietų bei jų teritorijų sutvarkymo, priežiūros ir remonto darbams, istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų sutvarkymo darbams, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių sutvarkymo darbams. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui buvo panaudota 58,2 tūkst. Eur., ūkinio inventoriaus įsigijimui – 5000 Eur. Ilgalaikio turto remontui panaudota 19,8 tūkst. Eur. Valstybinių švenčių minėjimui ir kultūros renginiams panaudota 3,4 tūkst. Eur. Beglobių gyvūnų kontrolei ir priežiūrai panaudoti 2000 Eur. Biotualetų nuomai, priežiūrai, aptarnavimui panaudota 5190 Eur.

Seniūnija organizavo ir vykdė viešųjų teritorijų priežiūrą. Prižiūrimų ir tvarkomų teritorijų bendras plotas 18 100 ha, iš jų 1 684 ha miškų plotas.

Buvo vykdomi seniūnijos teritorijoje esančių 32 kapinių (iš jų 15 veikiančių), kurių bendras plotas – 18,30 ha, priežiūros darbai: žolės šienavimas, grėbimas bei išvežimas už kapinių teritorijos, atliekų prie kapinių tvarkymas ir išvežimas, avarinių medžių šalinimas, apleistų kapaviečių tvarkymas.  Prie veikiančių kapinių kapaviečių tvarkymui buvo vežamas smėlis ir juodžemis.

Seniūnijoje yra 13 poilsiaviečių (prie Balto (mieste), Balto (Laukesos k.), Griežto, Laukesos ežerų, Zarasų kempinge, Kauno g., Didžiojoje saloje, baseinas Aušros g., dvi Degučių k. prie Samanių ežero). Poilsiavietėse buvo šienaujama žolė, prižiūrimos šiukšliadėžės, Griežto ir Zarasaičio ežerų paplūdimiuose atvežta smėlio, tvarkytos pakrantės. Vasaros sezono metu prižiūrima smėlio danga, purenamas smėlis, kad nesikauptų pavojingos bakterijos. Įrengtas pontoninis lieptas Turmanto g., Zarasaičio ežero pakrantėje, atlikti pontoninės aikštelės Kauno g. ir Zaraso ežero Auksiniame paplūdimyje esančio pontoninio liepto remonto darbai. Sutvarkyta Liepų salos teritorija: iškirsti menkaverčiai krūmai, mechaniniu būdu susmulkintų šakų mulčas panaudotas pėsčiųjų takams saloje įrengti, atidengti seno pastato griuvėsiai. Seniūnija sudarė Zarasų miesto simboliu tapusio katamarano saugojimo, priežiūros, remonto ir sandėliavimo sutartį su  asociacija ,,Zarasų žygiai".

Seniūnijos teritorijoje buvo prižiūrimos ir tvarkomos 48 lankytinos vietos ir 69 kultūros ir paveldo objektai. Petkūnų kaimo senosiose kapinėse pastatytas ąžuolinis kryžius. Įrengtos 3 nuorodos į Gružtų kaimo I Pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapines. Girvydiškių kaimo sentikių senosiose kapinėse įrengta nauja informacinė kultūros paveldo lentelė. Sutvarkytos (iškirsti krūmai, šienauta žolė) Navikų ir Tirylių kaimų senosios kapinės.

Buvo parengti ir vykdyti vietos infrastruktūros plėtros projektai (aikštelių, apšvietimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, lieptų atnaujinimas): automobilių stovėjimo aikštelės S. Nėries g. su žvyro danga duobių lyginimo skalda, dulkėtumo mažinimo darbai tankiai apgyvendintoje teritorijoje; trijų laiptų prie daugiabučio namo S. Nėries g. 23, Zarasai, remonto darbai; laiptų į senąsias lietuvių kapines nuo Turmanto g. remonto darbai; laiptų nuo Kauno g. į Turmanto g. atnaujinimo darbai; atraminių sienelių prie pastato Vilniaus g. 1, Zarasai ir prie parko Vilniaus g. (Obeliskas) remonto darbai; lietaus nuotekų sistemos ir gerbūvio sutvarkymo darbai Šaulių k.; lietaus nuotekų šulinių ir siurblinės Zarasų mieste remonto darbai; įrengtas  apšvietimas  Dimitriškių k., prie daugiabučio Nr. 34; nenaudojamos dujų ūkio aikštelės išardymo, gerbūvio sutvarkymo darbai Dimitriškių k.; prie S. Nėries g.  daugiabučių Nr. 55-57 įrengta metalinė konteinerinės aikštelės tvora.

Zarasų mieste atnaujinta vaikų žaidimų aikštelių įranga. Prie S. Nėries g. daugiabučių Nr. 7 (Sporto kompleksas vaikams, dvigubos švytuoklinės supynės, balansinės supynės)  ir Nr. 47 (Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas, dvigubos švytuoklinės supynės, balansinės supynės, karuselė) įrengtos dvi sertifikuotos naujos vaikų žaidimų aikštelės.

Seniūnijos prašymu buvo sudaryta komisija, kuri įvertino Zarasų seniūnijos vaikų žaidimų aikštelių, įrengtų viešosiose vietose, atitiktį Lietuvos higienos normai HN 131:2015 EN 1176:2018 standartas  „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, vertinant jų konstrukcinį vientisumą, įrangos veikimą ir stabilumą, meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių, susidėvėjimą, žaidimų įrenginių įrengimą, išdėstymą ir įtvirtinimą. Komisijai nustačius defektus, galinčius kelti grėsmę saugai, kurių pašalinti neįmanoma, leista įrangą blokuoti, kad ji nebūtų naudojama arba ją pašalinti. Iš senų žaidimų aikštelių buvo pašalinta 15 saugumo standartų neatitinkančių metalinių žaidimo įrenginių.

Seniūnija įsigijo technikos, atsarginių įrankių bei įrenginių dalių, įvairių mechaninių, elektrinių, akumuliatorinių, benzininių darbo įrankių, įvairių darbo priemonių,  skirtų atliekant Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių valstybinių miškų bei parkų, vandens telkinių pakrančių, želdinių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų, lankytinų vietų bei jų teritorijų sutvarkymo, priežiūros ir remonto darbus,  istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų sutvarkymo darbus,  valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių sutvarkymo  darbus. Įsigyta: šoninio prikabinimo žolės smulkintuvas; smulkintuvas CHOPPER SE3185, prikabinamas traktoriaus gale; vejos traktorius su lapų surinkimo funkcija; akumuliatoriniai žolės pjovimo, šakų genėjimo įrankiai.

Zarasų seniūnijoje vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis - 257,086 km, vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis – 46,715 km. Šaligatvių plotas 78 196 m2. Valomų kelių ir gatvių ilgis - 303,801 km, valomų šaligatvių plotas - 78 196 m2, valomų aikštelių plotas – 35 495 m2. Iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų pavasarį, vasarą ir rudenį buvo atliekami kelių su žvyro danga profiliavimo, išdaužų vietose žvyravimo darbai, kelių su asfaltbetonio danga -  išdaužų remonto darbai. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų kelių remontui neužteko, seniūnija dalį lėšų skyrė iš savo veiklai skirtų asignavimų, buvo žvyruojami keliai su žvyro danga Asavytų k., Andriejūnų k., Bernotiškių k., Bielkaučižnos k., Dimitriškių k., Gulbinės k., Jakštiškių k., Magučių k., Štadvilių k. Vasaros sezono metu nuolat šienaujamos pakelės, šalinami kelių apsaugos zonose eismo saugumui trukdantys krūmai, medžių ataugos, šakos. Birželio mėnesį Zarasų seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga atkarpose buvo vykdomi dulkėtumo mažinimo darbai (Iš viso: 32 940 m2 ).   Gruodžio mėnesį buvo valomos ir barstomos druskos-smėlio mišiniu gatvės, dviračių ir pėsčiųjų takai.

SVP Ataskaita už 9 mėn.

1. Zarasų miesto viešųjų  erdvių sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros priežiūros paslaugos (Maudyklų teritorijų ir įrangos priežiūra; Viešųjų lauko tualetų prie Zarasų miesto kapinių aptarnavimas; Miesto kapinių priežiūra (be atliekų išvežimo); Biologiškai skaidžių atliekų pakrovimas ir išvežimas į bioskaidžių atliekų aikštelę; Gatvių šiukšliadėžių priežiūra (atliekų šalinimas) ir smulkus remontas; Vaikų žaidimų aikštelių teritorijų, įrenginių tvarkymas, smulkus remontas ir kontrolė; Šunų mokymo, dresavimo aikštelės teritorijos, ėrenginių tvarkymas, smulkus remontas; Viešųjų tualetų su centralizuotais vandens ir nuotekų tinklais priežiūra ir smulkus remontas; Mažosios infrastruktūros Zarasų mieste priežiūra ir smulkus remontas). 100.000 eur.  Zarasų miesto viešųjų erdvių sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros priežiūros paslaugų teikimo sutartis.   UAB ,,Zarasų būstas"

2. Trijų laiptų prie daugiabučio namo S. Nėries g. 23, Zarasai, remonto darbai; atraminių sienelių prie pastato Vilniaus g. 1 remonto darbai,  7010 eur. UAB ,,Langasta".

3. Lietaus kanalizacijos ir gerbūvio sutvarkymo darbai Šaulių k., Vilties g.  prie daugiabučių. 7000 eur. MB ,,Ziletra" .

4. Šoninio prikabinimo žolės smulkintuvo pirkimas. 9196 eur. G Tankeliun įmonė ,,Hegvita".

5. Smulkintuvo CHOPPER SE3185, prikabinamo traktoriaus gale pirkimas.7562 eur. UAB Stokker.

6. Medžių pjovimo ir genėjimo darbai. 7332 eur. UAB ,,Pjovėjai".

7. Pontoninių lieptų gamybos ir remonto paslaugos. 14.000 eur. MB ,,Ecorolsta".

8. Vejos traktoriaus pirkimas. 12.976 eur. UAB ,,Pjūklininkas".

9. Lietaus nuotekų šulinių ir siurblinės Zarasų mieste remonto darbai. 7400 eur. UAB ,,Zarasų būstas".

10. Katamarano saugojimo, priežiūros, remonto ir sandėliavimo  paslaugos. Asociacija ,,Zarasų žygiai". 3000 eur.

11. Beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra. 2000 eur.  Visuomeninė Organizacija Utenos Rajono Gyvūnų Mylėtojų Draugija.

12. Smėlio, žvyro, juodžemio, panaudoto vejų, gėlynų įrengimui, automobilių stovėjimo aikštelių, paplūdimių tvarkymui ir priežiūrai. 2480 eur. UAB ,,Langasta".

13.Technikos remonto paslaugos. 11.800 eur. UAB ,,Zarasų būstas", UAB ,,Stokker, UAB ,,Pjūklininkas".

14. Atsarginės įrankių bei įrenginių dalys, įvairūs mechaniniai, elektriniai, akumuliatoriniai, benzininiai darbo įrankiai,įvairios darbo priemonės skirtos atliekant Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių valstybinių miškų bei parkų, vandens telkinių pakrančių, želdinių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų, lankytinų vietų bei jų teritorijų sutvarkymo, priežiūros ir remonto darbus,  istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų sutvarkymo darbus,  valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių sutvarkymo  darbus. 64.054 eur.

15. Biotualetų nuoma, priežiūra, aptarnavimas. 5190 eur. UAB ,,Zarasų būstas", UAB ,,TOI-TOI Lietuva".